## Slide 1
CAPACITAÇÃO: Metodologia e Estratégias de Elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS
DATA: 11 de agosto de 2009
LOCAL: Auditório da Amavi
PUBLICO ALVO: Equipes municipais responsáveis pela elaboração do PLHIS
PAUTA:
1. Das Competências e Atribuições na Elaboração do PLHIS
2. Metodologia de elaboração do PLHIS
3. Diagnóstico do Setor Habitacional
  3.1. Discussão dos conceitos de déficit habitacional;
  3.2. Metodologia a ser adotada para a coleta de dados e a quantificação e qualificação da demanda habitacional

## Slide 2: 1. DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES NA ELABORAÇÃO DO PLHIS
Compete a AMAVI:
Elaborar a proposta metodológica para elaboração do PLHIS;
Capacitar e realizar reuniões de discussão e socialização com representantes das equipes municipais para a execução da metodologia proposta;
Assessorar as equipes municipais na execução das atividades previstas, em todas as etapas do processo de elaboração do PLHIS;
Elaborar levantamentos e estudos técnicos de apoio ao processo de elaboração do Plano;
Auxiliar no processo de divulgação do PLHIS.

## Slide 3: 1. DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES NA ELABORAÇÃO DO PLHIS
Compete aos Municípios:
Capacitar às equipes municipais e os membros do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social;
Articular os diferentes segmentos da sociedade para a construção do Plano;
Realizar levantamento de informações que possibilitem a elaboração do diagnóstico habitacional do município;
Organizar as reuniões com a comunidade utilizando metodologia apropriada a realidade local e com linguagem acessível;
Reunir os resultados e produtos de cada etapa e fazer a compilação de dados e sistematização dos resultados;
Apresentar os resultados de cada etapa a sociedade através de audiência pública, reuniões e canais de comunicação.

## Slide 4: 2- METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLHIS
2.1. Introdução
O processo de elaboração e gestão do Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS sugerido pelo Ministério das Cidades é o seguinte:
Preparação das equipes técnicas municipais
Criação e instituição do Conselho e do Fundo Gestor do PLHIS
Levantamento de informações
Mobilização da sociedade
Discussão e elaboração da Proposta Metodológica
Discussão e elaboração do Diagnóstico
Discussão e elaboração das Estratégias de Ação
Aprovação do PLHIS
Monitoramento e avaliação
Revisões periódicas

## Slide 5: 2- METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLHIS
A metodologia adotada para a elaboração do Plano deve prever ações que objetivem promover a participação da sociedade civil no processo de construção do Plano.
Caberá ao município definir como se dará a discussão e pactuação das etapas que compõem o PLHIS com a sociedade, podendo utilizar para tanto, as instâncias de participação já constituídas.
É de fundamental importância a discussão e pactuação das etapas de elaboração do PLHIS com o Conselho Gestor do Fundo Local de Habitação de Interesse Social.

## Slide 6: 2- METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLHIS
A Estrutura Básica do Plano Municipal de Habitação sugerida pelo Ministério das Cidades é a seguinte:
Introdução;
Diagnóstico Habitacional;
Princípios e diretrizes orientadoras;
Objetivos, metas e indicadores;
Linhas Programáticas;
Recursos e fontes de financiamento;
Monitoramento, Avaliação e Revisão.

## Slide 7: 2.2. DAS ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Para a elaboração do PLHIS em si, são sugeridas 3 etapas:
Etapa 1 – Proposta Metodológica;
Etapa 2 – Diagnóstico do Setor Habitacional;
Etapa 3 – Estratégias de Ação.
Em cada etapa detalhada a seguir, se prevê como resultado, um produto específico, caracterizando o PLHIS o conjunto dos produtos das três etapas.

## Slide 8: 2.2.1. ETAPA 1 – PROPOSTA METODOLÓGICA
Trata-se da fase inicial estruturadora das duas etapas posteriores, norteando os procedimentos a serem adotados em cada uma delas.
A Proposta Metodológica deverá conter:
a estrutura de coordenação e organização dos trabalhos para elaboração do PLHIS;
as atribuições e responsabilidades da equipe de trabalho municipal;
os procedimentos para a execução das etapas e produtos do PLHIS;
a estratégia de comunicação, mobilização e participação da população, com a identificação dos diferentes atores;

## Slide 9: 2.2.1. ETAPA 1 – PROPOSTA METODOLÓGICA
as formas de dar publicidade ao início e ao término dos trabalhos e os mecanismos de participação popular e de acesso às informações;
o cronograma de eventos de discussão com a sociedade;
os prazos estimados para as três etapas e produtos do PLHIS; e
a forma de articulação com outros programas e ações.

## Slide 10: 2.2.1. ETAPA 1 – PROPOSTA METODOLÓGICA
O objetivo principal desta etapa é mobilizar e estruturar o município para a elaboração do PLHIS. Os objetivos específicos desta fase são:
Divulgar o propósito do PLHIS nos municípios;
Identificar e articular parceiros municipais representativos e instituições que apóiem o processo;
Constituir o Conselho e o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social;
Aprovar a metodologia a ser utilizada no processo de elaboração do PLHIS;
Capacitar as equipes responsáveis pela implementação do PLHIS no nível municipal.

## Slide 11: 2.2.1. ETAPA 1 – PROPOSTA METODOLÓGICA
Ao final desta etapa espera-se ter alcançado os seguintes resultados:
Equipe municipal instituída e capacitada;
Conselho e Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social instituído e em funcionamento;
Proposta de elaboração do PLHIS aprovada e divulgada.

## Slide 12: 2.2.1. ETAPA 1 – PROPOSTA METODOLÓGICA
Sugere-se que a equipe municipal seja multidisciplinar e tenha nível superior nas áreas de: Arquitetura e Urbanismo; Direito; Serviço Social, Sociologia, Psicologia ou Pedagogia, além de outros profissionais, conforme a particularidade do município: Geólogo, Geógrafo, Engenheiro Ambiental, Engenheiros Civil, Engenheiro Sanitarista, entre outros.
Na definição das estratégias de comunicação, mobilização e participação da população na elaboração do PLHIS devem constar quais serão as ações realizadas (sugere-se que o município estabeleça o número de reuniões e capacitações necessárias e a forma de realização, considerando sua realidade geográfica e características sociais e defina a forma como pretende apresentar os produtos e resultados à população: número de reuniões e/ou audiências públicas, setorização das mesmas, etc).

## Slide 13: 2.2.1. ETAPA 1 – PROPOSTA METODOLÓGICA
Na definição dos procedimentos adotados para a execução das etapas, definir, entre outras coisas, os tipos de documentos a serem produzidos na etapa de diagnóstico, tais como tabelas, gráficos, relatórios, compilação e cruzamento de dados, fotos, atas, etc;
Especificar a forma mais adequada para o município dar publicidade e divulgação das etapas de elaboração do Plano (site, folders, outdoors, publicações, radio e jornal local, agentes saúde PSF, bilhetes nas escolas,etc);
Os relatórios de comprovação dos eventos realizados deverão conter, ao menos: material relativo à divulgação (convites, chamadas de rádio, jornal, etc), material apresentado no evento, fotos, lista de presenças, atas, impressões e resultados do mesmo.

## Slide 14: 2.2.1. ETAPA 1 – PROPOSTA METODOLÓGICA
Sugere-se que, uma vez aprovada a proposta metodológica pela equipe municipal e pelo Conselho de Habitação de Interesse Social, seja realizado um evento de Lançamento e Divulgação do Plano, com a abertura oficial do início dos trabalhos de elaboração do PLHIS, apresentação da equipe técnica municipal, do Conselho, do cronograma de trabalho e uma apresentação sucinta sobre o PLHIS. Este evento deve ser amplamente divulgado (rádio, televisão, jornais e internet).
Produto final Etapa 1: Proposta Metodológica, com todos os conteúdos descritos e relatório contendo memória e material comprobatório da participação popular, com lista de presença do evento e fotos.
Duração desta etapa: 60 dias

## Slide 15: 2.2.2. ETAPA 2 - DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL
O objetivo da Etapa 2 é sistematizar as informações da realidade habitacional e construir de uma forma participativa, o diagnóstico habitacional municipal.
Para a elaboração do Diagnóstico do Setor Habitacional, deverão ser realizados levantamentos de dados e informações técnicas sobre:
inserção regional e caracterização municipal: área, população urbana e rural, inserção micro e macro regional, relação com os municípios vizinhos (especialmente no que tange à questão fundiária), principais atividades econômicas entre outras informações;
atores sociais e suas capacidades: levantamento de informações sobre as formas de organização dos diversos grupos sociais que atuam no setor habitacional e sua capacidade de atuação;

## Slide 16: 2.2.2. ETAPA 2 - DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL
necessidades habitacionais: caracterizar o contingente populacional que demanda investimentos habitacionais, considerando composição familiar, gênero, idade, nível de instrução, composição do domicílio, renda familiar, ocupação principal e secundária dos membros maiores de idade, entre outras. Quantificar e qualificar o déficit habitacional municipal (por incremento ou reposição, pela inadequação habitacional e pela demanda futura). Caracterizar os assentamentos precários existentes (favelas e afins);
condições institucionais e administrativas: capacidade de aplicação de recursos próprios para melhorias das condições habitacionais; identificação de recursos humanos tecnicamente qualificados e equipamentos para realização de serviços de infra-estrutura urbana;

## Slide 17: 2.2.2. ETAPA 2 - DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL
oferta habitacional: identificar a oferta e disponibilidade do solo urbanizado, principalmente para a população de baixa renda e especialmente no que se refere às Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS; identificar as diferentes modalidades de construção ou reforma que contribuem para aumentar a oferta de habitações de interesse social; identificar a produção de moradias realizada pela própria população; identificar a disponibilidade de terras e infra-estrutura para produção de novas unidades habitacionais de uma forma geral.
recursos para financiamento: identificar as fontes de recursos existentes e potenciais para financiamento do setor habitacional, os agentes envolvidos e as responsabilidades de cada um.

## Slide 18: 2.2.2. ETAPA 2 - DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL
marcos regulatórios e legais: identificar os marcos regulatórios institucionais e legais existentes, relativos à questão habitacional, relatando a sua eficácia e apontando as adequações necessárias à realidade existente. Apontar ainda a necessidade de elaboração de novas legislações na perspectiva do direito à cidade e da garantia do acesso à moradia digna especialmente para a população de baixa renda;
programas e ações: identificar os programas habitacionais financiados ou executados diretamente pelas administrações locais, pelos demais entes federativos ou por agências bilaterais (benefícios já realizados e a previsão de atendimento);

## Slide 19: 2.2.2. ETAPA 2 - DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL
Com os dados e informações em mãos, a equipe técnica municipal deverá fazer a sistematização das informações levantadas e a compilação de dados e discuti-las através de reuniões com o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social.
Como fechamento desta etapa propõe-se a realização de uma Audiência Pública de apresentação dos resultados e produtos finais para validação do diagnóstico com a Comunidade.
Produto final: Diagnóstico Habitacional com todos os conteúdos descritos. Relatório contendo memória e material comprobatório da participação popular, com lista de presença e fotos das reuniões e eventos.
Duração desta etapa: 90 dias

## Slide 20: 2.2.3. ETAPA 3 – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
Esta é a etapa de Elaboração do Plano de Ação. Para cada problema identificado durante a Etapa 2, deverão ser apresentados os seguintes itens, os quais devem ser discutidos e pactuados com a sociedade:
Diretrizes: as diretrizes são as orientações gerais e específicas que devem nortear o PLHIS, levando-se em consideração a Política Nacional de Habitação, a política habitacional local, o Plano Diretor Participativo, os eixos de desenvolvimento que impactem a questão habitacional e urbana e os princípios democrático de participação social.
Objetivos, Metas e Indicadores: os objetivos devem expressar os resultados que se pretende alcançar, ou seja, a situação que deve ser modificada. Deve ser expresso de modo conciso, evitando a generalidade, dando a idéia do que se pretende de forma clara.

## Slide 21: 2.2.3. ETAPA 3 – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
meta é a quantidade de produto a ser ofertado por programa e ação num determinado período de tempo, constituindo-se no resultado intermediário que contribui para o alcance dos objetivos.
os indicadores são instrumentos capazes de medir o desempenho dos programas. Devem ser passíveis de aferição e coerentes com o objetivo estabelecido, serem sensíveis à contribuição das principais ações e apuráveis em tempo oportuno. Permitem, conforme o caso, mensurar a eficácia, eficiência ou efetividade alcançada com a execução do programa.

## Slide 22: 2.2.3. ETAPA 3 – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
Linhas Programáticas: os programas resultam da identificação das necessidades levantadas durante a Etapa 2 e das diretrizes e objetivos definidos anteriormente. Articulam um conjunto de ações, orçamentárias e não-orçamentárias, necessárias e suficientes para enfrentar um problema, solucioná-lo ou enfrentar suas causas;
os programas que comporão o PLHIS devem estar em consonância com os instrumentos de gestão orçamentário-financeiro (PPA/LDO/LOA) dos governos locais.
os programas e ações a serem abordados no PLHIS deverão ser definido e classificados, em ordem de importância em discussão com a sociedade civil, tais como: produção habitacional e de loteamentos adequados, urbanização e regularização fundiária de assentamentos precários e informais, destinação de áreas urbanas à habitação de interesse social e outros;

## Slide 23: 2.2.3. ETAPA 3 – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
a identificação das ações prioritárias deverá ser feita considerando o porte e a complexidade das questões urbanas locais, focando em ações de caráter estruturante para a solução das questões de maior gravidade social;
deve considerar também a mitigação de impactos negativos causados por investimentos em infra-estrutura de grande e médio portes que tenham conseqüências sobre o setor habitacional (hidrelétricas, plantas industriais);
deverá ser considerado, ainda, o tempo previsto para implementação das ações previstas no PLHIS (10, 20 anos ou mais) em conformidade com a capacidade de investimento no setor (Horizonte temporal)

## Slide 24: 2.2.3. ETAPA 3 – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
Recursos e Fontes de Financiamento: deverão ser especificados os recursos necessários à consecução de cada programa;
para estimar recursos e fontes por programa ou ação, deverão ser verificados valores médios de investimento alocados em programas habitacionais nos anos anteriores e a porcentagem deste investimento em relação ao total do orçamento local;
para obter recursos suficientes para executar o PLHIS, é necessário verificar capacidade de pagamento e endividamento local, possibilidade de ampliação da captação de recursos financeiros e definição da forma de gestão desses recursos;

## Slide 25: 2.2.3. ETAPA 3 – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
devem ser considerados na composição de investimentos, além das obras, elaboração de projetos, aquisição de terreno, contratação de consultoria, trabalho social, revisão de legislação e outros itens;
as metas, recursos e fontes devem ser expressas em quadro resumo por programa e ação num determinado período, a ser definido em conformidade com a capacidade de investimento local.

## Slide 26: 2.2.3. ETAPA 3 – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
Monitoramento, Avaliação e Revisão: o monitoramento é uma atividade gerencial contínua que se realiza durante o período de execução e operação dos programas e ações. O PLHIS deverá prever a forma de monitoramento das fases dos programas e ações, identificando para cada uma o resultado obtido, o prazo, o responsável, a situação e as providências.
a avaliação deve ser sistemática e, de preferência anual, e conter abordagem quanto à concepção, implementação e resultados dos programas e ações do PLHIS, apontando para a necessidade de revisão, se for o caso.

## Slide 27: 2.2.3. ETAPA 3 – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
Para a elaboração das estratégias de ação propõem-se a realização de Reuniões de discussão com o Conselho Municipal. A formulação do documento final, a elaboração de minuta de Projeto de lei relativo ao Plano e a realização de Audiência Pública de apresentação dos resultados e produtos finais para validação com a comunidade são de competência da equipe municipal.
Produto final Etapa 03: Estratégias de ação contendo todos os conteúdos previstos na etapa; Relatório contendo material comprobatório da participação popular; Minuta de projeto de lei relativo ao Plano para encaminhamento para a Câmara de Vereadores.
Duração desta etapa: 150 dias

## Slide 28: CRONOGRAMA

## Slide 29: DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

## Slide 30: DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

## Slide 31: DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

## Slide 32: 3. DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL
3.1. Conceitos de Déficit Habitacional;
Segundo o Ministério das Cidades, o diagnóstico deve quantificar e qualificar as necessidades habitacionais (déficit por incremento ou reposição, pela inadequação habitacional e pela demanda futura) e identificar os limites e potencialidades do quadro institucional e financeiro existente. Caracterizar o contingente populacional que demanda investimentos habitacionais e identificar as modalidades adequadas a serem ofertadas (terra urbanizada adequada, novas construções, melhorias habitacionais, urbanização, entre outras formas de acesso a moradia digna).

## Slide 33: 3. DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL
Para a elaboração do diagnóstico do setor habitacional, inicialmente deverão ser definidos alguns conceitos, em especial de déficit habitacional, para que se possam compilar dados e informações técnicas.
Conceitos utilizados pela Fundação João Pinheiro:
Déficit Habitacional ou Déficit Quantitativo: considera-se na composição do déficit habitacional a necessidade de produção de novas habitações devido a parte do estoque de domicílios não oferecer as condições básicas de uma moradia ou à existência de famílias que comprometem excessivamente sua renda com aluguel. A esses conceitos, somamos também a existência de domicílios em assentamentos precários que necessitam ser removidos por risco ou para desadensamento.

## Slide 34: 3. DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL
Situações nas quais os domicílios não oferecem as condições básicas de moradia:
Domicílios Rústicos: são aqueles predominantemente “construídos” com material improvisado e devem ser repostos (reconstruídos), seja por que não apresentam paredes de alvenaria ou madeira aparelhada, seja porque representam desconforto e riscos de contaminação por doenças e insalubridade.
Domicílios improvisados: São locais utilizados como moradia tendo sido construídos com outra finalidade, denotando necessidade de novas habitações. Exemplos: caixas de papelão, vãos de pontes, carcaças de veículos.

## Slide 35: 3. DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL
Cômodos alugados ou cedidos: famílias que moram em quartos ou cômodos alugados ou cedidos usando de forma comum áreas de acesso e equipamentos sanitários, com ausência de privacidade.
Famílias conviventes: mais de uma família composta por pelo menos duas pessoas (famílias conviventes secundárias) residindo no mesmo domicílio da família considerada “principal”.
Quanto ao ônus excessivo com aluguel, consideram-se as famílias com renda familiar de até três salários mínimos, que comprometem 30% ou mais de sua renda com pagamento de aluguel.

## Slide 36: 3. DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL
Demanda Demográfica: a necessidade de construção de novas unidades para atender às novas famílias que venham a se formar e precisem de novas moradias, em função do crescimento populacional e das mudanças nos arranjos familiares (Definir horizonte temporal).
Inadequação ou Déficit Qualitativo: a necessidade de melhoria de unidades habitacionais que apresentem certo tipo de carências, entre os quais se identificam a carência de infra-estrutura, o adensamento excessivo e a inadequação fundiária. Compõem esse déficit os domicílios nas seguintes situações:
Densidade excessiva: corresponde a domicílios com mais de dois moradores por cômodo servindo de dormitório (o que inclui quartos e sala), excluindo-se as famílias conviventes, já consideradas para cálculo do déficit.

## Slide 37: 3. DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL
Inadequação fundiária urbana: corresponde a famílias que declaram ser proprietárias da edificação, mas não do terreno em que residem, correspondendo a situações de ocupação de terras.
Carência de serviços de infra-estrutura básica: domicílios sem acesso a um ou mais dos seguintes serviços: energia elétrica; abastecimento de água por rede com canalização interna; esgotamento sanitário por fossa séptica ou por rede; coleta de lixo direta ou indireta.
Inexistência de unidade sanitária domiciliar interna: corresponde a famílias que não dispõem de acesso a sanitários ou banheiros no interior de suas moradias.

## Slide 38: 3. DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL
3.2. Metodologia a ser adotada para a coleta de dados e a quantificação e qualificação da demanda habitacional
Fontes de coleta de dados sugeridas:
Fundação João Pinheiro: déficit habitacional no Brasil;
Perfil socioeconômico municipal (realizado recentemente em parceria com a AMAVI);
Plano Diretor Participativo do município;
Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB;
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN;
Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal utilizado pelo Programa Bolsa Família;

## Slide 39: 3. DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL
IBGE: Censo Demográfico: assentamentos subnormais subestimado (complementar com dados locais);
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD (IBGE)
Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF;
Ministério das Cidades: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS
Documentos técnicos, gerenciais, administrativos, financeiros e de planejamento municipal (órgão municipal de Saúde, Vigilância Sanitária, Planejamento e Obras);
Documentos científicos sobre a realidade municipal produzidos no âmbito das instituições de ensino, prefeitura e órgãos do estado;

## Slide 40: 3. DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL
Aplicação de questionários;
Realização de reuniões com a comunidade identificando-se os problemas e possíveis soluções para a questão habitacional municipal.